|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HỌC KỲ: XUÂN 2024**  **Khoa: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN** | | |
| **BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC** | | |
| Môn học: **Lập trình web** | | |
| Mã môn học: **WEBD2227** Mã lớp: **LTW** | | |
| **Tên nhóm**:  **Họ tên sinh viên** **Mã sinh viên**  Đinh Duy Đạt 22-0-20418  Nguyễn Công Thành 22-0-21259  Trần Gia Minh 22-0-20438 | **Điểm** | **Giảng viên**  **Cao Thiên Tài** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S**  **T**  **T** | **Nội dung công việc** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | | | **Ghi chú** |
| **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Thời lượng (giờ)** |
| 1 | Khởi tạo dự án Lavarel | Gia minh | **1/3/2024** | **1/3/2024** | **15 phút** |  |
| 2 | Tạo master-page | Gia minh | **1/3/2024** | **1/3/2024** | **15 phút** |  |
| 3 | Migrations, seed data mẫu | Gia minh | **2/3/2024** | **2/3/2024** | **15 phút** |  |
| 4 | Xây dựng models và relationship | Gia minh | **2/3/2024** | **2/3/2024** | **30 phút** |  |
| 5 | Xây dựng repository cho product | Gia minh | **3/3/2024** | **3/3/2024** | **15 phút** |  |
| 6 | Xây dựng Service cho product | Gia minh | **3/3/2024** | **3/3/2024** | **30 phút** |  |
| 7 | Hiển thị thông tin sản phẩm | Duy Đạt | **4/3/2024** | **4/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 8 | Hiển thị sản phẩm liên quan | Duy Đạt | **5/3/2024** | **5/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 9 | Hiển thị thông tin sản phẩm ở trang chủ | Duy Đạt | **6/3/2024** | **6/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 10 | Phân loại sản phẩm ở trang index | Duy Đạt | **6/3/2024** | **6/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 11 | Hiển thị Blog ở trang index | Duy Đạt | **7/3/2024** | **7/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 12 | Hiển thị danh sách sản phẩm (cấu hình ban đầu) | Công Thành | **7/3/2024** | **7/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 13 | Hiển thị danh sách sản phẩm (Dữ liệu động và phân trang) | Công Thành | **8/3/2024** | **8/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 14 | Hiển thị danh sách sản phẩm ( Sắp xếp và hiển thị số lượng ) | Công thành | **8/3/2024** | **8/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 15 | Tìm kiếm sản phẩm | Công Thành | **9/3/2024** | **9/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 16 | Danh mục sản phẩm | Công Thành | **9/3/2024** | **9/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 17 | Lọc sản phẩm theo brand | Công Thành | **10/3/2024** | **10/3/2024** | **3 giờ** |  |
| 18 | Hoàn thiện và cấu trúc component cho bộ lọc sản phẩm | Công Thành | **10/3/2024** | **10/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 19 | Phát triển component cho hiển thị sản phẩm | Công Thành | **11/3/2024** | **11/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 20 | Xây dựng thư viện cho phẩn giỏ hàng | Duy Đạt | **11/3/2024** | **11/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 21 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Duy Đạt | **11/3/2024** | **11/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 22 | Hiển thị giỏ hàng | Duy Đạt | **12/3/2024** | **12/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 23 | Cấu hình AJAX để thêm vào giỏ hàng | Duy Đạt | **12/3/2024** | **12/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 24 | Xóa giỏ hàng | Duy Đạt | **13/3/2024** | **13/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 25 | Xóa toàn bộ giỏ hàng | Duy Đạt | **13/3/2024** | **13/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 26 | Cập nhập giỏ hàng | Duy Đạt | **13/3/2024** | **13/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 27 | Nhập thông tin đơn hàng | Duy Đạt | **14/3/2024** | **14/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 28 | Hoàn thành đơn hàng | Duy Đạt | **14/3/2024** | **14/3/2024** | **3 giờ** |  |
| 29 | Tạo trang thông báo kết quả đặt hàng | Duy Đạt | **15/3/2024** | **15/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 30 | Hiển thị trang đăng nhập | Gia minh | **15/3/2024** | **15/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 31 | Đăng nhập tài khoản khách hàng | Gia minh | **15/3/2024** | **15/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 32 | Hiển thị thông tin đang nhập và đăng xuất | Gia minh | **16/3/2024** | **16/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 33 | Cấu hình hiển thị tranng đăng kí tài khoản | Gia minh | **16/3/2024** | **16/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 34 | Đăng kí tài khoản mới | Gia minh | **17/3/2024** | **17/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 35 | Hoàn thiện luồng đặt hàng khi đã đăng nhập | Gia minh | **17/3/2024** | **17/3/2024** | **3 giờ** |  |
| 36 | Danh sách đơn hàng tĩnh | Gia minh | **18/3/2024** | **18/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 37 | Danh sách đơn hàng (hiển thị dữ liệu) | Gia minh | **18/3/2024** | **18/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 38 | Chi tiết đơn hàng | Gia minh | **19/3/2024** | **19/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 39 | Cấu hình Middleware cho phẩn account của khách hàng | Gia minh | **19/3/2024** | **19/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 40 | Xây dựng giao diện admin | Công thành | **20/3/2024** | **20/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 41 | Danh sách tài khoản | Công thành | **20/3/2024** | **20/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 42 | Xem chi tiết tài khoản | Công thành | **21/3/2024** | **21/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 43 | Thêm mới tài khoản | Công Thành | **21/3/2024** | **21/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 44 | Cấu hình upload ảnh | Công thành | **22/3/2024** | **22/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 45 | Sửa tài khoản ( hiển thị dữ liệu cũ) | Công thành | **22/3/2024** | **22/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 46 | Sửa tài khoản ( lưu dữ liệu mới) | Công thành | **22/3/2024** | **22/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 47 | Xóa tài khoản | Công thành | **23/3/2024** | **23/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 48 | Xây dựng trang đăng nhập | Gia minh | **23/3/2024** | **23/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 49 | Hiển thị thông tin đăng nhập và đăng xuất | Gia minh | **23/3/2024** | **23/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 50 | Cấu hình middleware cho phẩn Admin | Gia minh | **24/3/2024** | **24/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 51 | Xem danh sách category | Gia minh | **24/3/2024** | **24/4/2024** | **2 giờ** |  |
| 52 | Thêm, sửa, xóa mới category | Gia minh | **25/3/2024** | **26/3/2024** | **5 giờ** |  |
| 53 | Xem danh sách brand | Gia minh | **26/3/2024** | **26/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 54 | Thêm, sửa, xóa mới brand | Gia minh | **27/3/2024** | **27/3/2024** | **5 giờ** |  |
| 55 | Xem danh sách product | Duy Đạt | **28/3/2024** | **28/3/2024** | **2 giờ** |  |
| 56 | Xem chi tiết product | Duy Đạt | **28/3/2024** | **28/3/2024** | **1 giờ** |  |
| 57 | Thêm, sửa, xóa products | Duy Đạt | **29/3/2024** | **31/3/024** | **5 giờ** |  |
| 58 | Products image( list, add, delete) | Duy Đạt | **1/4/2024** | **1/4/2024** | **3 giờ** |  |
| 59 | Products detail ( list, add, edit, delete) | Duy đạt | **2/4/2024** | **3/4/2024** | **3 giờ** |  |
| 60 | Hoàn thiện quản lý sản phẩm | Duy đạt | **4/4/2024** | **6/4/2024** | **5gio72** |  |
| 61 | Hoàn thiện hiển thị sản phẩm ra trang index | Duy Đạt | **7/4/2024** | **10/4/2024** | **15 giờ** |  |
| 61 | Show order manager | Duy Đạt | **11/4/2024** | **12/4/2024** | **5 giờ** |  |
| 62 | Test các chứa năng sản phẩm và sửa lỗi nếu có | Duy Đạt, Công thành, Gia minh | **13/4/2024** | **20/4/2024** |  |  |
| 63 | Làm Powerpoint, vẽ classDiagram, Báo cáo | Gia Minh, Công Thành, Duy Đạt | **22/4/2024** | **23/04/2024** |  |  |